PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Nguyễn Thành Tài | Mã sinh viên | N25DTCN051 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | KS25-CNTT7 | Mã đề | 06 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành chăm sóc |  | US-01 | Là kỹ sư nông nghiệp, tôi muốn theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến, để kịp thời điều chỉnh kế hoạch tưới tiêu cho cây trồng |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành |  | US-02 | Là quản lý nông trại, tôi muốn cảnh báo khi lượng phân bón sử dụng vượt định mức, để ngăn ngừa lãng phí và bảo vệ đất |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Independent(Độc lập) | Story gộp quá nhiều tính năng rời rạc vào làm một, khiến việc phát triển, kiểm thử và bàn giao bị dính chặt vào nhau, không thể tách rời để làm ở các Sprint khác nhau |
| Small(Nhỏ gọn) | Dung lượng và khối lượng công việc của story này quá lớn, không thể hoàn thành gọn gang trong một Sprint đơn lẻ |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là công nhân, tôi muốn xem danh sách phiếu công việc được phân công của mình, để biết hiệu suất làm việc của mình |
| US-X2 | Là công nhân, tôi muốn hệ thống tự động chấm điểm đánh giá sau khi hoàn thành công việc, để biết hiệu xuất làm việc của mình |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Vì là các tính năng cốt lõi ban đầu của hệ thống quản lý nông trại |
| US-02 | Must have | Vì là các tính năng cốt lõi ban đầu của hệ thống quản lý nông trại |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Công nhân A đăng nhập vào ứng dụng di động | Công nhân A mở phiếu làm việc hợp lệ được phân công cho chính mình | Hệ thống hiển thị chi tiết nội dung, khu vực và hướng dẫn thực hiện của phiếu cv-001 |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | - Hệ thống thông báo lỗi không có quyền truy cập và từ chối hiển thị chi tiết phiếu - Hệ thống hiển thị trạng thái “Đã hủy”, không cho phép nhận việc thao tác trên phiếu cv-001 |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | DoD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC định nghĩa cái cần được đáp ứng cho một Use Story cụ thể, DoD định nghĩa tiêu chuẩn Chất lượng chung mà toàn bộ các Story trong Sprint phải đạt được để coi là hoàn thành

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Độ phức tạp trung bình khi tích hợp dữ liệu cảm biến |
| US-02 | 5 | Cảnh báo phân bón vượt định mức có độ phức tạp cao hơn do cần logic kiểm tra điều kiện và kích hoạt thông báo |

Planning Poker (thẻ 1, 3, 3, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội không nên chốt ngay mà cần cho người cầm thẻ 1 và 8 giải thích lý do, góc nhìn hoặc rủi ro mà họ thấy, sau đó nhóm thảo luận tiến độ và tiền hành bỏ phiếu lại cho đến khi đạt được sự đồng nhất

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (26+25+24) / 3 = 25SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 4 người * 10 ngày – 8 ngày nghỉ phép = 32 ngày (256 giờ) |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1(3), B2(5), B3(5), B4(5), B5(8) = 26SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thành các tính năng cốt lõi giúp công nhân đăng nhập, nhận thông báo, xem chi tiết phiếu công việc và ghi nhận lượng phân bón sử dụng trên ứng dụng di động |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện màn hình chi tiết công việc | UX/UI | 4h |
| Viết API và xử lý logic truy vấn dữ liệu phiếu | Dev | 12h |
| Viết và chạy test kiểm thử luồng hiển thị chi tiết | Tester | 6h |
| Tổng giờ công |  | 22h |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | 21SP nhưng lý tưởng là 14,4 SP chênh lệch 6,6SP kết luận Behind Schedue |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế đi ngang từ 6 đến 8 ngày, cho thấy công việc bị tắt nghẽn không được hoàn thành Rủi ro: không hoàn thành được mục tiêu và hoàn thiện Sprint |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Demo trực tiếp tính năng theo dõi độ ẩm đất trên Increment, trả lời câu hỏi kỹ thuật: do Developer thực hiên | Điều phối buổi họp, giữ trọng tâm vào Increment : do Scrum Master thực hiện | Dùng thử và góp ý về tính năng theo dõi độ ẩm đất: do Stakeholders thực hiện | Nêu sprint goal, cho biết hạng mục nào đã Done chưa hoặc chưa Done: do Product Owner thực hiện |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO ghi nhận ý kiến đóng góp của Stakeholders, đánh giá giá trị mang lại cho người dung, sau đó đưa yêu cầu này vào ProductBacklog để sắp xếp thứ tự ưu tiên và lên kế hoạch xem xét cho các Sprint sau.